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الحالة: تقديري · يُثبَّت بعد اعتماد النطاق النهائي
	مُقدَّم إلى · Prepared for:
وزارة الداخلية — مكتب سمو الوزير
Ministry of Interior · Minister's Office
	المشروع · Project:
التوأم الرقمي — اللوحة الاستراتيجية ثلاثية الأبعاد
MOI Digital Twin · 3D Strategic Video-Wall Board



	الفكرة: شاشة جدارية تعرض منهجية عمل الوزارة بالاستعانة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، من العمليات التشغيلية إلى القرار الاستراتيجي، فوق نموذج واقعي ثلاثي الأبعاد لدولة الإمارات ومعالمها وقياداتها الشرطية — في إحاطة تُفهم خلال دقيقة واحدة، وقابلة للربط ببيانات لحظية.



1 · نطاق العمل   Scope of Work
ورشة النطاق والسيناريو: اعتماد رحلة الستين ثانية، مستويات الوكلاء الثلاثة (تشغيلي / تكتيكي / استراتيجي)، والمؤشرات التي تهم متخذ القرار.
النموذج الواقعي ثلاثي الأبعاد: خريطة الدولة بمبانيها الحقيقية (Google Photorealistic 3D Tiles) مع إخراج سينمائي للكاميرا، ووضعين نهاري وداكن.
طبقة القيادات والمعالم: القيادات العامة للشرطة والوزارة كمحطات مضيئة مع بطاقة بيانات لكل قيادة، وتحديد أهم المعالم في كل إمارة.
طبقة الوكلاء الذكية: عرض كل وكيل ونوعه وخط سير عمله (مدخل ← معالجة ← مخرج) ومؤشره، مع تدفق البيانات من القيادات إلى نواة الوزارة.
سيناريوهات حية: بلاغ 999 وتوجيه الدورية، الرؤية الحاسوبية والتنبؤ الاستباقي، التنسيق بين الجهات، والإحاطة الاستراتيجية — قابلة للتعديل حسب توجيهات الوزارة.
لوحة إدخال البيانات: لوحة تحكم آمنة على الويب يدخل منها فريق الوزارة المؤشرات وبطاقات القيادات والتنبيهات والبلاغات من أي جهاز، وتظهر على الشاشة فوراً — دون أي ربط بأنظمة الوزارة.
التهيئة للشاشة الجدارية: إخراج بمقاس 15360×5450 مع تصغير تلقائي لأي شاشة، اختبار ميداني وتسليم على البنية المعتمدة.
التدريب والتوثيق والدعم: دليل تشغيل وتحديث المحتوى، جلسة تدريب، ودعم لثلاثة أشهر بعد التسليم.
2 · التقدير المالي   Indicative Cost Breakdown
	البند
	الوصف
	التقدير (AED)

	ورشة النطاق وتصميم التجربة
	ورشة مع مكتب سمو الوزير، سيناريو الإحاطة، لوحة القصة، ونظام التصميم البصري بهوية الوزارة.
	~ 8,000

	منصة التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد
	النموذج الواقعي للدولة، إخراج الكاميرا والفصول الستة، المعالم، القيادات ونواة الوكلاء، الوضع النهاري/الداكن، الأداء على الشاشة الجدارية.
	~ 22,000

	طبقة الوكلاء الذكية والمحتوى
	تعريف الوكلاء التسعة وخطوط سيرهم، المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية، بطاقات القيادات، الشريط الإخباري، والمحتوى العربي كاملاً.
	~ 10,000

	لوحة إدخال البيانات
	لوحة تحكم على الويب بحسابات وصلاحيات: نماذج إدخال المؤشرات والقيادات والتنبيهات والبلاغات، معاينة قبل النشر، سجل تعديلات، تعمل من أي جهاز وتغذي الشاشة لحظياً.
	~ 14,000

	التهيئة للشاشة الجدارية والتسليم
	النشر على البنية المعتمدة، ضبط الدقة والأداء، اختبار ميداني واستلام.
	~ 6,000

	التدريب والتوثيق والدعم
	دليل التشغيل وتحديث المحتوى، جلسة تدريب، ودعم ثلاثة أشهر.
	~ 5,000

	إدارة المشروع
	التنسيق، تقارير التقدم الأسبوعية، وإدارة الاعتمادات.
	~ 5,000



	البند
	القيمة (AED)

	الإجمالي التقديري · Indicative subtotal
	AED ~ 70,000

	ضريبة القيمة المضافة (5%) · VAT
	AED ~ 3,500

	الإجمالي التقديري شامل الضريبة
	AED ~ 73,500


	طبيعة الأرقام: القيم أعلاه تقديرية بهامش ±15% بحسب النطاق النهائي وعدد السيناريوهات ومصدر البيانات، وتُثبَّت في عرض رسمي بعد ورشة النطاق واعتماد المتطلبات.


	الضريبة: الأسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة (5%)، وتُضاف إن انطبقت. Prices exclude 5% VAT; added where applicable.


3 · الجدول الزمني التقديري   Indicative Timeline
	المرحلة
	الأسابيع
	المخرجات

	النطاق والسيناريو
	1–2
	ورشة، لوحة القصة، اعتماد المؤشرات

	بناء التوأم الرقمي
	3–6
	النموذج ثلاثي الأبعاد، الفصول، طبقة الوكلاء

	لوحة إدخال البيانات
	7–8
	الحسابات، النماذج، المعاينة، الاختبار

	التسليم
	9–10
	الشاشة الجدارية، التدريب، الاستلام


4 · الافتراضات وما هو خارج النطاق   Assumptions & Exclusions
البيانات تُدخَل يدوياً عبر لوحة الإدخال أو تُستورد من ملفات (Excel / CSV)؛ لا يشمل هذا التقدير أي ربط مباشر بأنظمة الوزارة.
اعتماد المحتوى والسيناريوهات من مكتب سمو الوزير خلال 5 أيام عمل لكل مرحلة.
النشر على بنية سحابية أو داخلية يحددها الطرف الأول؛ تُحتسب رسوم الاستضافة وخدمات الخرائط (Google Maps Platform) بحسب الاستخدام الفعلي وخارج هذا التقدير.
خارج النطاق: أجهزة الشاشة الجدارية ووحدات التحكم؛ تطوير أو تدريب نماذج ذكاء اصطناعي فعلية؛ لغات أو سيناريوهات إضافية (تُقدَّر على حدة).
التكامل مع الأنظمة الحكومية (ربط مباشر بمصادر بيانات الوزارة) — خيار منفصل يُقدَّر بعد ورشة تقنية؛ انظر القسم 5.
5 · خيار منفصل: التكامل مع الأنظمة الحكومية   Optional add-on: government systems integration
ربط الشاشة مباشرة بمصادر بيانات الوزارة يتطلب موافقات أمنية وقنوات خاصة واختبارات مع فرق تقنية المعلومات، لذلك يُقدَّر على حدة بعد ورشة تقنية ويُنفَّذ كمرحلة مستقلة. اللوحة تعمل كاملةً بلوحة الإدخال دون هذا الخيار.
	البند
	الوصف
	التقدير (AED)

	التكامل مع النظام الأول
	ورشة تقنية، المراجعة الأمنية والموافقات، قناة اتصال خاصة (VPN / Private Link)، موصّل بيانات، مواءمة الحقول، اختبار مشترك مع تقنية المعلومات، وثائق التسليم.
	من ~ 60,000

	كل نظام إضافي
	موصّل ومواءمة واختبار لنظام آخر على القناة نفسها.
	~ 25,000

	صيانة التكامل السنوية
	متابعة تغيّر الحقول والشهادات والانقطاعات، بالتنسيق مع الفرق التقنية.
	~ 12,000 / سنة


6 · الشروط المقترحة   Proposed Terms
	البند
	التفصيل

	الدفع المقترح
	40% عند بدء العمل · 40% عند اعتماد النموذج · 20% عند التسليم

	المدة
	8–10 أسابيع من اعتماد النطاق

	الملكية
	حقوق الاستخدام الكامل للوزارة؛ مكونات المنصة العامة تبقى للمطوّر
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