AVI TECH
تقدير تكلفة مبدئي · PRELIMINARY COST ESTIMATE
المرجع: [ AVI-E-2026-016 ]   ·   التاريخ: 30 / 09 / 2026   ·   الإصدار 0.1 — للنقاش
الحالة: تقديري · يُثبَّت بعد اعتماد النطاق النهائي
	مُقدَّم إلى · Prepared for:
وزارة الداخلية — مكتب سمو الوزير
Ministry of Interior · Minister's Office
	المشروع · Project:
الشاشة الاستراتيجية بتصوير ثلاثي الأبعاد — سيناريو واحد ثابت
Minister's Office 3D strategic screen · single static scenario



	الفكرة: شاشة جدارية بمقاس 15360×5450 لمكتب سمو الوزير تعرض رحلة القضية ومنهجية عمل الوزارة من العمليات التشغيلية إلى القرار الاستراتيجي، بتصوير ثلاثي الأبعاد لمدن الدولة، وسيناريو حي واحد، ومؤشرات تتفاعل لحظياً. النموذج الحي قائم اليوم للمعاينة.



1 · شروط الدفع   Payment
	الدفعة
	النسبة
	الاستحقاق

	دفعة مقدمة
	30%
	عند اعتماد التقدير وبدء العمل

	الدفعة الثانية
	40%
	عند اعتماد النموذج بعد مراجعة المنصة والسيناريو

	الدفعة الأخيرة
	30%
	عند التسليم والاستلام على الشاشة الجدارية


2 · ما تعرضه الشاشة   What the screen shows
شاشة استراتيجية بتصوير ثلاثي الأبعاد، ونموذج حي قائم اليوم للمعاينة.
	العنصر
	الوصف

	المشهد ثلاثي الأبعاد
	نموذج واقعي ثلاثي الأبعاد لمدن الدولة مع القيادات الشرطية والمعالم والوحدات المتحركة (دوريات، إسعاف، مروحية، زورق، طائرة مسيّرة)، بإخراج كاميرا سينمائي ووضعين نهاري وداكن.

	السيناريو الحي
	بلاغ 999 داخل المشهد ثلاثي الأبعاد: دورية وإسعاف ومروحية تستجيب على الخريطة الحقيقية، حوار بالعربية الإماراتية، ومؤشرات تتفاعل لحظياً في حلقة عرض تلقائية.

	طبقة المنهجية
	مستويات العمل الثلاثة (تشغيلي / تكتيكي / استراتيجي) بخطوط سيرها ومؤشراتها، وبطاقات تحليل موقوتة تُبرز الخطوة المتأثرة.

	النظرة العامة
	شريط الحالة، مؤشرات الإمارات السبع، خريطة البلاغات، والبث الحي للبلاغات على مستوى الدولة.

	لوحة إدخال البيانات
	يدخل منها فريق الوزارة المؤشرات والبلاغات والتنبيهات من أي جهاز، وتظهر على الشاشة فوراً.


3 · نطاق العمل المشترك   Common Scope of Work
الاكتشاف والمواءمة: جلسات مع مكتب سمو الوزير لاعتماد خط سير العمل والجهات، المؤشرات التي تهم متخذ القرار، ولوحة القصة — مع قناة تواصل مباشرة وتقارير أسبوعية طوال المشروع.
بناء منصة العرض ثلاثية الأبعاد كما في القسم 2، بإخراج بمقاس 15360×5450 وتصغير تلقائي لأي شاشة، وتكبير وتحريك على كامل اللوحة.
سيناريو واحد ثابت = وحدتا عمل (80 ساعة): «بلاغ 999» (أو سيناريو معتاد آخر تختاره الوزارة) يُبنى مرة واحدة ويُعرض في حلقة تلقائية، مع الحوار الصوتي بالعربية الإماراتية (نسخة صامتة بترجمة نصية ونسخة صوتية). مسعَّر بوحدتين ليستوعب تعديلات الوزارة أثناء البناء براحة.
طبقة المحتوى والمنهجية: بطاقات التحليل أو مستويات العمل بمحتوى مُعدّ من وثيقتي الوزارة كتمثيل بصري للمنهجية؛ الذكاء الاصطناعي الفعلي مسار مستقل يُضاف عند الجاهزية (القسم 8).
لوحة إدخال البيانات: لوحة تحكم آمنة على الويب بحسابات وصلاحيات يدخل منها فريق الوزارة المؤشرات والبلاغات والتنبيهات والشريط الإخباري من أي جهاز، مع استيراد من Excel / CSV ومعاينة قبل النشر وسجل تعديلات، وتظهر على الشاشة فوراً؛ ويُضاف الربط المباشر بأنظمة الوزارة عند الجاهزية (القسم 7).
التهيئة للشاشة الجدارية والتمكين: النشر على البنية المعتمدة، ضبط الدقة والأداء، اختبار ميداني، دليل تشغيل مصوّر، جلستا تدريب، ودعم لثلاثة أشهر بعد الاستلام.
السيناريوهات الإضافية بعد التسليم تُشترى بوحدات العمل وفق وثيقة الباقات المرافقة: وحدة 60,000 · وحدتان 100,000 · أربع وحدات 170,000.
4 · التقدير المالي   Indicative Cost Breakdown
	البند
	الوصف
	التقدير (AED)

	الاكتشاف والمواءمة وتصميم التجربة
	جلسات اكتشاف مع مكتب سمو الوزير، اعتماد خط سير العمل والجهات، لوحة القصة، نظام التصميم البصري بهوية الوزارة، وقناة تواصل مباشرة مع تقارير تقدم أسبوعية طوال المشروع.
	~ 10,000

	منصة العرض ثلاثية الأبعاد
	نموذج المدن الواقعي كخدمة، القيادات والمعالم والأسطول، الكاميرا السينمائية، الوضعان النهاري والداكن، النظرة العامة، إخراج 15360×5450، تكبير وتحريك على كامل اللوحة، وأداء مضبوط للشاشة الجدارية.
	~ 52,000

	السيناريو الحي — وحدتا عمل (80 ساعة)
	القصة، الوحدات المتحركة، الحوار الصوتي بالعربية الإماراتية (صامت + صوتي)، شريط المؤشرات المتفاعل، حلقة العرض التلقائية، وجولات مراجعة مع مكتب سمو الوزير حتى الاعتماد.
	~ 32,000

	طبقة المحتوى والمنهجية
	بطاقات التحليل أو مستويات العمل، الشريط الإخباري، وكامل المحتوى العربي المنقول والمُحرَّر من وثيقتي الوزارة كتمثيل بصري للمنهجية. الذكاء الاصطناعي الفعلي مسار مستقل في القسم 8.
	~ 14,000

	لوحة إدخال البيانات والتمكين
	لوحة تحكم على الويب بحسابات وصلاحيات (مُدخِل / مراجع / ناشر)، نماذج إدخال المؤشرات والبلاغات والتنبيهات والشريط، استيراد Excel / CSV، معاينة قبل النشر، سجل تعديلات وتراجع، تعمل من أي جهاز وتغذي الشاشة لحظياً — مع دليل استخدام مصوّر وجلستي تدريب لفريق الوزارة.
	~ 30,000

	التهيئة للشاشة الجدارية والتسليم والدعم
	النشر على البنية المعتمدة (سحابية أو داخلية)، ضبط الدقة والأداء على الشاشة، اختبار ميداني بحضور الفريق، دليل التشغيل، ودعم ثلاثة أشهر بعد الاستلام.
	~ 12,000



	البند
	القيمة (AED)

	الإجمالي التقديري · Indicative total
	AED ~ 150,000


	طبيعة الأرقام: القيم أعلاه تقديرية بهامش ±15% بحسب النطاق النهائي، وتُثبَّت في عرض رسمي بعد جلسات الاكتشاف واعتماد المتطلبات.


5 · الجدول الزمني التقديري   Indicative Timeline
	المرحلة
	الأسابيع
	المخرجات

	الاكتشاف والمواءمة
	1
	جلسات، لوحة القصة، اعتماد المؤشرات

	بناء المنصة
	2–4
	المشهد الرئيسي، السيناريو، طبقة المنهجية

	لوحة إدخال البيانات
	4–5
	الحسابات، النماذج، المعاينة، التدريب

	التسليم
	6
	الشاشة الجدارية، الاستلام، بدء الدعم


6 · آلية العمل وما يُقدَّر على حدة   How we work & items priced separately
البيانات تُدخَل عبر لوحة الإدخال أو تُستورد من ملفات Excel / CSV من اليوم الأول؛ الربط المباشر بأنظمة الوزارة يُضاف كمرحلة لاحقة (القسم 7).
خط سير العمل والمؤشرات مأخوذة من وثيقتي «خط سير العمل للوحة الاستراتيجية» و«العمليات التشغيلية لمكتب سمو الوزير»، وتُراجع معاً في جلسات الاكتشاف.
نعمل بمراحل معتمدة: لوحة القصة تُعتمد كتابةً قبل البناء، وكل مرحلة تُعرض على مكتب سمو الوزير لاعتمادها خلال 5 أيام عمل، والأفكار الجديدة بعد الاعتماد تُقدَّر كتابةً ثم تُنفَّذ.
النشر على بنية سحابية أو داخلية تحددها الوزارة؛ رسوم الاستضافة وخدمات الخرائط والنموذج الجغرافي والصوت تُحتسب بحسب الاستخدام الفعلي وتُفوتر على حدة.
يُقدَّر على حدة عند الطلب: أجهزة الشاشة الجدارية ووحدات التحكم وتمديداتها؛ وكلاء الذكاء الاصطناعي الفعليون (القسم 8)؛ سيناريوهات إضافية بعد التسليم (وحدة 60,000 · وحدتان 100,000 · أربع وحدات 170,000)؛ نماذج ثلاثية الأبعاد إضافية للمعالم أو الوحدات (~ 2,500 للنموذج)؛ لغات أو أصوات إضافية للحوار.
التكامل مع الأنظمة الحكومية — يُقدَّر بعد جلسة تقنية؛ انظر القسم 7.
7 · خيار منفصل: التكامل مع الأنظمة الحكومية   Optional add-on: government systems integration
ربط الشاشة مباشرة بمصادر بيانات الوزارة يتطلب موافقات أمنية وقنوات خاصة واختبارات مع فرق تقنية المعلومات، لذلك يُقدَّر على حدة بعد جلسة تقنية ويُنفَّذ كمرحلة مستقلة. الشاشة تعمل كاملةً بلوحة الإدخال من اليوم الأول ويُضاف الربط عند الجاهزية.
	البند
	الوصف
	التقدير (AED)

	التكامل مع النظام الأول
	جلسة تقنية، المراجعة الأمنية والموافقات، قناة اتصال خاصة (VPN / Private Link)، موصّل بيانات، مواءمة الحقول، اختبار مشترك مع تقنية المعلومات، وثائق التسليم.
	من ~ 60,000

	كل نظام إضافي
	موصّل ومواءمة واختبار لنظام آخر على القناة نفسها.
	~ 25,000

	صيانة التكامل السنوية
	متابعة تغيّر الحقول والشهادات والانقطاعات، بالتنسيق مع الفرق التقنية.
	من ~ 30,000 / سنة


8 · خيار منفصل: وكلاء الذكاء الاصطناعي الفعليون   Optional add-on: real AI agents
بطاقات التحليل ومستويات العمل في هذا التقدير تمثيل بصري لمنهجية العمل. تحويل أي وكيل (تلخيص المذكرات، التصنيف، الأولويات، المتابعة، التوصيات، رصد الاختناقات) إلى نظام ذكاء اصطناعي يعمل فعلاً يحتاج وصولاً إلى بيانات الوزارة، ونموذجاً مُستضافاً بشكل مناسب، وتقييماً واعتماداً — لذلك يُقدَّر كل وكيل على حدة بعد جلسة تقنية.
	البند
	الوصف
	التقدير (AED)

	جلسة اكتشاف الوكلاء ونطاق بياناتهم والأمن
	اختيار الوكلاء ذوي الأولوية من العمليات الإحدى عشرة، مصادر بياناتهم، مؤشرات نجاحهم، تصنيف حساسية البيانات، ومتطلبات الاستضافة والأمن مع فريق أمن المعلومات.
	~ 36,000

	وكيل ذكاء اصطناعي واحد (نموذج أولي عامل)
	مثال: وكيل رصد الاختناقات على بيانات الخطوات الفعلية، أو وكيل تلخيص المذكرات، مع واجهة ربط بالشاشة وتقييم دقة موثّق.
	من ~ 200,000 / وكيل


	تكامل البيانات بطريقة آمنة — ملتزم به في أي وكيل: النماذج تُستضاف داخل بيئة تعتمدها الوزارة (داخلية أو سحابة سيادية) ولا تخرج البيانات من شبكتها؛ الاتصال عبر قناة خاصة مشفّرة؛ التشفير أثناء النقل والتخزين؛ صلاحيات حسب الدور وسجل تدقيق لكل استعلام؛ لا تُستخدم بيانات الوزارة لتدريب أي نموذج خارجي؛ ومراجعة واعتماد من أمن المعلومات قبل التشغيل.


	الفصل واضح: التقدير الأساسي (~ 150,000) يشتري الشاشة والعرض؛ الذكاء الاصطناعي الفعلي والتكامل مع الأنظمة الحكومية مساران مستقلان يُضافان عند الجاهزية.


9 · المدة والضمان   Timeline & Warranty
	البند
	التفصيل

	المدة
	6 أسابيع من اعتماد لوحة القصة (النموذج الحي قائم اليوم)

	الضمان
	إصلاح العيوب البرمجية مجاناً لمدة 3 أشهر من الاستلام

	الصلاحية
	30 يوماً من تاريخ التقدير
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